Detalle del tratamiento

| ID Riesgo |  | Risk06905 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Revisión |  | Hallazgo |  |  |  |
| Plan de acción |  | Describa el plan de acción definido en el workshop |  |  |  |
|  |  | Fecha de identificación: 07/01/2025 Inversión:N/A Área de negocio: Jurídico Descripción: La Apache Software Foundation ha lanzado importantes actualizaciones de seguridad para abordar dos vulnerabilidades en Apache Tomcat, un servidor web y contenedor de Servlets de código abierto ampliamente utilizado. Una de estas vulnerabilidades podría permitir a atacantes ejecutar código arbitrario de forma remota, lo que potencialmente comprometería sistemas y datos sensibles. Productos afectados • Apache Tomcat 11.0.0-M1 a 11.0.1 • Apache Tomcat 10.1.0-M1 a 10.1.33 • Apache Tomcat 9.0.0.M1 a 9.0.97 Detalle Técnico: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UnPzaPeZK3P5nVMSmiwTSJJ-LTVh0k-l/edit?gid=1514842386#gid=1514842386 |  |  |  |
| Responsable plan de acción |  |  | Fecha de inicio de ejecución |  |  |
| Escriba dueño del plan de acción |  |  | Escriba fecha de inicio de ejecución plan de acción |  |  |
| Rosendo Mauricio Gonzalez Barron |  |  | 09/01/2025 |  |  |
| Fecha de cumplimiento |  |  |  |  |  |
| Escriba fecha de finalización de actividades del plan |  |  |  |  |  |
| 05/09/2025 |  |  |  |  |  |
| Actividad plan de acción |  |  |  | Responsable involucrado | Fecha compromiso |
| Enliste las actividades a realizar para completar el plan de acción |  |  |  | Escriba responsable involucrado de las actividades (nombre y apellido) | Escriba fecha de cumplimiento de la actividad |
| 1 | Kickoff, revisión de plan |  |  | Jonathan Alemán | 09/01/2025 |
| 2 | Realizar impacto de Riesgo Risk06905 |  |  | Arturo Nieva | 27/01/2025 |
| 3 | Revisión de plan y recomendaciones de proveedor |  |  |  |  |
| 4 | Ejecución de plan en ambiente desarrollo, actualización de Apache y configuración Java |  |  |  |  |
| 5 | Pruebas unitarias y generación de evidencias desarrollo |  |  |  |  |
| 6 | Ejecución de Pruebas |  |  |  |  |
| 7 | Validación de afectación en equipos con dependencia |  |  |  |  |
| 8 | Revisión de plan y aplicación de cambios en Producción |  |  |  |  |
| 9 | Vobo con cliente |  |  |  |  |
| 10 | Realizar nota de instalación |  |  |  |  |
| 11 | Validación de flujos / funcionamiento |  |  |  |  |
| 12 | Recabar evidencia y solicitar cierre |  |  |  |  |

Detalle de la evidencia a ser presentada para la remediación

Nombre del documento

Escriba el nombre del documento que se usará como evidencia

Evidencia de actualización de tomcat y Java o evidencia de eliminación y destrucción del servidor.

Nota: Para considerar la autorización de este documento es necesario recibir correo de parte de Gerente Nacional con su vobo.